Documentación y Backlog - Gravity Tech

# Documentación Técnica: Gravity_Tech

Gravity_Tech es una plataforma de tienda virtual construida bajo el patrón arquitectónico de Corto Plazo / MVC Simplificado orientado al ámbito académico.

## 1. Stack Tecnológico

Frontend: HTML5 Semántico, CSS3 Vainilla (Variables y utilitarios genéricos), JavaScript ES6+ (Fetch API). Todo 100% nativo y sin frameworks.

Backend: Node.js, Express.js.

Base de Datos: PostgreSQL (acceso directo mediante librería "pg").

Autenticación: JWT (JSON Web Tokens).

## 2. Diagrama de Arquitectura (Patrón Capas Simplificado)

El flujo de control sigue este camino estricto para cada petición:

"Cliente (Frontend JS)" ➡️ "Express (Rutas)" ➡️ "Controladores" ➡️ "Modelos (SQL Directo)" ➡️ "PostgreSQL"

graph TD

A[Frontend: UI / JS Vainilla] -->|Fetch API / HTTPS| B(Backend: Rutas Express)

B -->|Llama a función HTTP| C(Controlador: Validación de Request)

C -->|Pide ejecutar consultas| D(Modelo: Módulo pg)

D -->|Query SQL| E[(PostgreSQL)]

E -->|Filas de Tabla| D

D -->|Objeto JavaScript| C

C -->|Envía a cliente JSON| A

## 3. Estructura del Código

### Backend

"/src/routers/": Entradas de la API (Endpoints RESTful protegidos y públicos).

"/src/controllers/": Funciones principales para el flujo lógico HTTP ("req" y "res").

"/src/models/": Interacción exclusiva con PostgreSQL (Sentencias "SELECT", "INSERT", "UPDATE").

"/src/middlewares/": Funciones interceptoras. "authenticate.js" verifica si un usuario tiene un JWT válido y "authorize.js" define políticas de control de acceso basados en Roles (Ej: bloquear una vista si no es admin).

"/src/config/db.js": Establecimiento del *Pool de Conexiones* hacia la BD.

### Frontend

"/pages/": Vistas de usuario.

"/css/": Sistema de diseño. "variables.css" sirve como token manager global (colores, fuentes) y "main.css" aplica los reset y componentes UI reutilizables (Botones, formularios).

"/js/":

- "api.js": Concentrador central de todas las peticiones "fetch". Inserta automáticamente el Bearer Token en cada solicitud.

- "auth.js": Wrapper de seguridad del lado del Storage ("localStorage") para login/logout automático.

- "cart.js": Lógica del carrito de compras offline-first.

- "utils.js": Helpers transversales (Moneda, alertas).

## 4. Diseño de Endpoints de la API

| Endpoint | Método | Privacidad | Descripción |

| "/api/auth/register" | "POST" | Público | Registro de usuarios (Hasheando pass con bcrypt) |

| "/api/auth/login" | "POST" | Público | Autenticación y expedición de JWT |

| "/api/products" | "GET" | Público | Lista catálogo de productos activos |

| "/api/products/:id" | "GET" | Público | Detalle de producto individual |

| "/api/cart" | "GET/POST/PUT" | Protegido (Comprador) | Gestión y CRUD del carrito vinculado al UserID |

| "/api/orders" | "GET" | Protegido (Comprador) | Historial de compras |

| "/api/orders/checkout" | "POST" | Protegido (Comprador) | Toma el contenido del cart.js, liquida y genera una Orden en BD |

| "/api/admin/users" | "GET" | Protegido (Solo Admin) | Lista todos los clientes registrados |

| "/api/admin/orders" | "GET/PATCH" | Protegido (Solo Admin) | Administra despachos y cancelaciones |

## 5. Variables de Entorno (.env)

El archivo ".env" del backend requiere 3 configuraciones base de supervivencia:

"PORT": Puerto (Automáticamente 3000).

"JWT_SECRET": Llave asimétrica para firma del token.

"DB_URL": Protocolo PostgreSQL (postgres://user:password@localhost:5432/dbname).

# Backlog del Proyecto: Gravity_Tech

Este documento consolida las tareas y épicas restantes (Backlog) necesarias para que la solución pase del estado actual ("Andamiaje y Estructura Mínima") a ser completamente operativa.

## Épica 1: Base de Datos 🛢️

"[ ]" Instalación: Levantar motor PostgreSQL localmente o mediante contenedor Docker.

"[ ]" Diseño de Esquema (Schema): Modelar y escribir el script "schema.sql" que cree las tablas: "users", "products", "cart_items", "orders", "order_items" y "payments".

"[ ]" Restricciones: Configurar correctamente Foreign Keys (Ej: "order_items" -> "products"), y el uso de transacciones con "BEGIN" y "COMMIT" asegurando integridad ACID.

"[ ]" Seeders: Insertar datos falsos iniciales para testear. Crear al menos un usuario administrador, dos clientes y cinco productos en el catálogo inicial.

## Épica 2: Desarrollo Frontend e Interfaces Dinámicas 🎨

"[ ]" Maquetación CSS: Crear un estilo base "Premium" sin Tailwind en "main.css" y la declaración estructurada global de la tipografía/colores en "variables.css".

"[ ]" Home / Catálogo ("index.html"): Desarrollar grillas de productos, menú superior de navegación estático. Incluir botón en el encabezado dinámico para "Login" o "Logout".

"[ ]" Vista Producto ("product.html"): Diseño de tarjeta aumentada de detalles físicos, carrusel de imágenes, inputs para asignar cantidades e inyectores DOM.

"[ ]" Páginas de Sesión ("login/register"): Formularios seguros con validación en frontend y redireccionamientos basados en comprobantes de JWT validados a través de "api.js" y protegidos por método "auth.setSession()".

"[ ]" Checkout Flow ("cart"/"checkout"): Desarrollar panel deslizable o una landing completa para revisar pedido, ingresar información de envío y método de tarjeta simulado.

## Épica 3: Integración de API (Ligazón) 🔗

"[ ]" Conexión de Promesas: Reemplazar el Mocking data del frontend invocando "api.getProducts()" e iterando en el DOM el mapeo JSON.

"[ ]" Manejo de Errores UX: Vincular las alertas "utils.showAlert()" del DOM a las respuestas 4xx o 5xx provenientes del "catch()" de nuestra API. Validar los mensajes con colores según la alerta ("danger" para password rechazadas).

"[ ]" Seguridad Frontend: Añadir "auth.requireAuth()" y "auth.requireAdmin()" a las vistas protegidas para re-enrutar intrusos.

## Épica 4: Pruebas y Bugfixing 🐛

"[ ]" Prevenir duplicación en base de datos en endpoints "register" o inyecciones SQL imprevistas.

"[ ]" Validar limpieza de estado Storage en el checkout (vaciado de carrito una vez finalizada y confirmada su transacción respectiva para pasarlo del array a un log histórico).

"[ ]" Verificar los status dinámicos de las solicitudes (del "PENDIENTE" predeterminado a un "PAGADO" procesado).

## Épica 5 (Largo Plazo Opcional basado en la doc extraída):

"[ ]" Refactorización: Mover la lógica del backend fuera de los Controladores a una capa de "Services".

"[ ]" Implementación del ORM Sequelize en vez del módulo PostgreSQL directo.

"[ ]" Dockerización de la plataforma y migración de Assets y Servidor usando arquitectura con "Nginx".